××光伏项目部

安全生产周例会议纪要

编号：安全纪要〔2026〕{检查<项目目录>\AN-SP-1-目标职责\1.2-机构与职责\2.安全例会\周例会位置的编号是怎么编的顺延即可，每月的最后一周开月例会，跳过那个编号 格式：XXX}号                签发：{留空}

发往部门：各部门、施工分队。                （共10份）

内容：

{XXXX年X月XX日，周例会时间为每周二开，每月的最后一周开月例会，跳过那个日期}，××光伏项目部在项目部会议室组织召开了项目部安全生产周例会。项目部安全环保部组织，项目部领导班子、各部门负责人、安全环保部专职安全员及各施工分队管理人员参加了会议(参会人员见签到表)。会议上安全环保部对本周工作进行了总结，分析了当前安全工作存在的问题，并对下周工作进行部署，项目部领导提出了工作要求。会议纪要如下:

一、会议学习内容

会议组织项目部全体人员学习{集团（转发/下发）《XXX文件》、公司（转发/下发）XXXX文件……文件位置在<技能库目录>\sp-01-meeting-minutes\templates\一、会议学习内容，只生成本周二到上周二之前这个时间段的，文件在"<桌面>\上级单位来文.xlsx"}，并对文件精神、文件内容及时进行宣贯。

二、本周工作总结

本周工作完成情况

1、学习教育方面：

{总结<技能库目录>\sp-01-meeting-minutes\templates\一、会议学习内容里面的文件学习了什么东西，根据文件数量或者重要程度写2-3条，后面写三级教育情况，再写项目部开展的专项教育培训和其他培训

例子：

1）组织学习习近平总书记关于安全生产应急管理的重要论述，深刻领会从被动应对向主动防控转变的工作要求；

2）学习中央企业安全生产三项制度及业主转发的电力建设施工安全文件，强化“党政同责、一岗双责、人人有责”的安全责任意识。

3）本周新进场作业人员XXXX名，全部考试合格准许入场，进场花名册在"<桌面>\进场人员花名册.xlsx"}

2、安全管理方面：

{主要写开展了哪些检查，先检索<技能库目录>\sp-01-meeting-minutes\templates\一、会议学习内容里面的文件有没有检查相关的或者长期的检查要求，如果有那后面的纪要也要加进去，如果是一次性的那就按时间要求写一次，另外还有就是检查了哪些重要的隐患问题，数据在<数据源目录>\隐患整改台账2026 – Agent，也是收集当周的数据，供你参考，这边一部分不需要写具体问题，具体的问题写在下文三、当前安全生产工作中存在的问题中。

例子：1）开展现场安全综合检查，对南康关、安阳生活营地消防设施缺失、违规花线及宿舍用电隐患进行排查整改；

2）重点检查人工挖孔桩、无人机等危大工程作业，对未设危大告知牌、发电机未接地、作业人员防护不到位等问题责令停工整改；

3）查处现场未佩戴安全帽、吸烟、违规使用木梯等违章行为，并进行现场教育和处罚。}

3、其他方面：

{同样先对照文件来看，看看有哪些要求项目部落实的写一点，1-2条，其余的根据你的理解来写，总共写3-5条就行

例子：

1、对现场施工人员开展实名制盘点，清理离职人员、办理退场手续，纠正平台登记与实际在场人数不符问题；

2、督促各班组落实“安知会”小程序班前会三分钟视频及线上培训考试，清理施工现场垃圾、完善交通安全标识。}

三、当前安全生产工作中存在的问题

{数据在<数据源目录>\隐患整改台账2026 – Agent，写2-3条你认为的重要隐患

一是部分区域消防设施配置不足、危大工程现场安全措施落实不到位，存在较大安全隐患；

二是现场人员实名制管理不规范，未戴安全帽、吸烟、违规用梯等习惯性违章仍有发生。}

四、下周工作部署

{对照上级文件进行下周工作的部署，二是根据上周发现的隐患问题或者发现的不足做出下一步安排，再有就是根据季节性特点或者项目安全管理计划进行安排

例子：一是督促南康关、安阳营地补齐灭火器、燃气报警器，拆除宿舍违规花线，消除消防隐患；

二是对人工挖孔桩等危大工程实行停工整改、闭环管理，落实通风检测、作业票、应急物资和个人防护；

三是强化实名制盘点和违章处罚，规范班前会和线上培训，做好文明施工和交通标识完善。}

五、项目领导提出要求

{根据上述所有内容，以领导的身份做要求，也写几条

例子：一是各部门、施工分队要把危大工程管控作为重中之重，严格落实“先通风、再检测、后作业”，确保有限空间作业零事故。

二是要从严整治习惯性违章，强化安全帽佩戴、动火和临时用电管理，对违章行为从重处罚、形成震慑。

三是要严格人员实名制和持证上岗管理，及时清退不合格人员，夯实现场安全管理基础。}

{后面要求，附件两行在正文结束后隔一行，落款在附件下再隔三行，如果页末放不下，则附件放在第二页，落款在附件下再隔三行，如果附件内容在上一页，但是落款放不下则在第二页加上（此页无正文（左上角顶格）），然后落款，下面的表格沉底

附件：1、会议照片

2、参会人员签到表

（此页无正文）

××新能源

350MW光伏发电项目II标段项目部

XXXX年XX月XX日}

部（室）领导：刘 铭 承办人：李伟 电 话：13800000000